FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN WEB

SEMESTRE: 2026 – 20

NOMBRE DEL DOCENTE:

GINO JOEL TAIPE MIRANDA

INTEGRANTES:

De la Cruz Nuñez Hands Abiud

Claudia Campos Gabriel Anjeli Claudia

James Kenn Luis Martinez Amaru

# ÍNDICE

1. Descripción de la problemática social	3

1.1. Contexto	3

1.2. Problema identificado	3

1.4. ODS relacionado	4

1.5. Beneficiarios directos e indirectos	4

1.6. Situación actual vs. situación con la aplicación	5

1.7. Impacto social esperado	5

2. Cronograma con hitos y responsables	6

2.1. Tabla de hitos y actividades	6

2.2. Acuerdos y compromisos del equipo	7

2.3. Política de propiedad intelectual	7

3. Análisis del rol de la ingeniería en la solución	7

3.1. Análisis del rol de la ingeniería en la solución	7

3.2. Aplicación del patrón MVC	8

3.3. Responsabilidad ética y profesional	8

3.4. Tecnologías y herramientas	8

Referencias	8

Anexos	9

# Descripción de la problemática social

## Contexto

En Huancayo, el abandono de perros representa un desafío para los albergues locales, que suelen trabajar con recursos limitados. Según la información recogida en las entrevistas, el albergue Emilia Rescata Huancayo, fundado y dirigido por Emilia, alberga actualmente a unos 500 perros; muchos fueron rescatados tras sufrir atropellos o padecen enfermedades como moquillo y anemia. El equipo está conformado por alrededor de 10 personas y el albergue se sostiene principalmente con donaciones. Aunque utiliza WhatsApp y redes sociales, todavía no cuenta con un sistema propio para gestionar su información. Como referencia específica del distrito de El Tambo, alrededor del 30 % de los canes son callejeros, en su mayoría debido al abandono (Rojas, 2024).

## Problema identificado

La información de los perros, las adopciones y las donaciones se gestiona de forma manual y dispersa, en cuadernos y en un grupo de WhatsApp. Esto genera tres problemas:

a) Los posibles adoptantes no pueden ver qué perros están disponibles ni conocer su historial antes de ir al albergue.
 b) La evaluación y el seguimiento de los adoptantes no queda registrado de forma ordenada, y en algunos casos se ha perdido el rastro de perros ya adoptados.
 c) Las donaciones dependen del contacto directo por WhatsApp o llamada, sin visibilidad de en qué se gasta el dinero ni de qué necesita el albergue en cada momento.

  - Datos y evidencia

Realizamos tres entrevistas a Anthony, integrante del equipo administrativo del albergue Emilia Rescata Huancayo. Conversamos sobre el proceso de adopción, las necesidades operativas del albergue y la forma en que actualmente registran la información de los perros. Sus respuestas nos permitieron identificar necesidades preliminares, que aún deben validarse con el resto del equipo administrativo.

Las entrevistas se grabaron en video y se incluyen como evidencia en el Anexo A(videos)

## ODS relacionado

ODS relacionado: El proyecto se vincula con el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, porque busca promover la adopción responsable y contribuir a reducir la cantidad de perros en situación de calle. También se relaciona con el ODS 3, Salud y bienestar, al apoyar la prevención de mordeduras y enfermedades (Naciones Unidas, s. f.).

## Beneficiarios directos e indirectos

    - Directos:

- El albergue Emilia Rescata Huancayo: podrá organizar y controlar de forma digital todo lo que necesita para funcionar:

  - Registro de los alimentos y suministros disponibles (comida para los perros, medicinas, vendas, gasas, leches especiales, productos de limpieza).

  - Lista de lo que falta y de lo que se necesita con urgencia, para pedir ayuda en el momento justo.

  - Registro de gastos en veterinario, personal y alimentación.

  - Información ordenada de cada perro, en lugar de cuadernos y chats de WhatsApp.

- Los perros del albergue: tendrán mayor visibilidad y más posibilidades de ser adoptados, mediante una ficha propia con:

  - Nombre, raza, edad y sexo.

  - Características (tamaño, pelaje, carácter).

  - Estado de salud y enfermedad, si la tiene.

  - Fotos (hasta cinco) y, si es posible, un video.

  - Si está disponible para adopción.

- Personas interesadas en adoptar: podrán ver los perros disponibles con sus características antes de ir, elegir con más información y enviar su solicitud de adopción desde la web.

- Donantes: contarán con un canal claro para donar y para ver qué necesita el albergue en cada momento (por ejemplo, comida o un medicamento específico).

- Indirectos:

- Vecinos de Huancayo :menos riesgo de perros en la calle, menos casos de mordeduras.

- El sistema de salud local, que podría recibir menos casos de mordeduras si disminuye la cantidad de perros en situación de calle.

## Situación actual vs. situación con la aplicación

| Aspecto | Situación actual | Con la aplicaciòn |
| --- | --- | --- |
| Registro de perros | Cuadernos y grupo de WhatsApp; se anota raza, sexo, edad y enfermedad | Ficha digital con nombre, raza, edad, sexo, características, estado de salud y fotos |
| Difusión de perros disponibles | Las personas deben ir al albergue o preguntar por WhatsApp | Catálogo público que indica si cada perro está disponible |
| Proceso de adopción | Dos preguntas básicas (casa propia, mayor de 25 años) y contacto informal | Formulario en la web donde el interesado registra correo electrónico, nombre, celular y DNI; el sistema solo acepta solicitudes de mayores de 25 años |
| Seguimiento post-adopción | Contacto manual durante 15 días; después, solo ocasional; algunos casos se pierden | El adoptante sube fotos a la web durante 15 días para comprobar que el perro está bien; queda un registro con fechas y estado de cada adopción |
| Control de alimentos y suministros | Sin registro formal de lo que hay y lo que falta | Registro digital de comida, medicinas y materiales, con aviso de lo que falta |
| Donaciones | Solo por WhatsApp o llamada | Sección de donaciones y lista pública de necesidades |
| Transparencia de gastos | Sin forma visible de mostrar en qué se gasta el dinero | Reporte de gastos (veterinario, personal, alimentación) |
| Gestión interna | Necesidades comunicadas de manera informal | Dentro del panel de administración, control de comida, medicinas y materiales, con la lista de lo que falta |

## Impacto social esperado

    - Más adopciones.

    - Adopción más responsable.

    - Mejor cuidado de los perros.

    - Menos perros sin seguimiento.

    - Mejor organización de recursos.

    - Más donaciones y confianza.

    - Ahorro de tiempo del personal.

    - Aporte a la comunidad.

# Cronograma con hitos y responsables

## Tabla de hitos y actividades

| N.º | Hito | Semana | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Realizar las tres entrevistas a Anthony (administración del albergue) | 9 | Hands, Anjeli y James | Actas y evidencias |
| 1.2 | Redactar problemática, justificación del impacto | 9-10 | Hands | Borrador de la propuesta |
| 1.4 | Revisión final y formato del documento | 10 | James y Anjeli | Propuesta en Word |
| 1.3 | Redactar rol de la ingeniería, acuerdos del equipo y propiedad intelectual | 10 | Anjeli | Secciones del documento |
| H1 | Propuesta (Fase 1) entregada | 10 | Todos | Documento |
| 2.1 | Definir requisitos y roles (administración, adoptante, visitante) | 11 | Anjeli | Lista de requisitos |
| 2.2 | Diseñar mockups de las pantallas principales (móvil y escritorio) | 11 | Anjeli y James | Mockups en PDF |
| 2.3 | Elaborar el diagrama de arquitectura | 11 | Hands | Diagrama |
| H2 | Mockups y diagrama de arquitectura | 11 | Todos | Diseño de la solución |

## Acuerdos y compromisos del equipo

    - Reuniones: una reunión semanal para revisar avances, con registro breve de acuerdos.

    - Comunicación: WhatsApp para coordinar y GitHub para compartir los archivos.

    - Reparto del trabajo: cada actividad tiene un responsable (Hands, Anjeli o James) y los tres revisan los entregables antes de enviarlos.

    - Cumplimiento: cada integrante entrega lo asignado en la fecha acordada; si no puede, avisar con anticipación para reasignar la tarea.

    - Decisiones: por consenso; si no hay acuerdo, por mayoría.

    - Respeto: se valoran las ideas de todos y las críticas se hacen de forma constructiva.

## Política de propiedad intelectual

    - Originalidad: el trabajo es elaborado por el equipo; todo texto o dato de otra fuente se cita en formato APA.

    - Código y recursos externos: librerías, imágenes, íconos y fuentes se usan respetando su licencia y se citan.

    - Herramientas de IA: si se usan como apoyo, se declaran, y el equipo revisa y comprende lo que entrega.

    - Aportes individuales: cada integrante registra su trabajo mediante commits en Git.

    - Entrevistas y datos de terceros: se usan con autorización de la persona entrevistada y no se publican datos personales.

# Análisis del rol de la ingeniería en la solución

La ingeniería de software transforma una necesidad social en una solución organizada, segura y mantenible, mediante las siguientes etapas:

## Análisis del rol de la ingeniería en la solución

    - Análisis: a partir de las tres entrevistas a Anthony, de la administración del albergue, se identificaron necesidades preliminares (fichas de perros, adopciones, seguimiento, suministros y donaciones), que se validará con el albergue.

    - Diseño: mockups de las pantallas y diagrama de arquitectura.

    - Construcción: aplicación web con Angular y FastAPI, con CRUD, autenticación y autorización.

    - Calidad y seguridad: protección contra inyección SQL y XSS, validación de datos y código documentado.

## Aplicación del patrón MVC

    - Modelo: entidades y base de datos (perro, adoptante, solicitud, seguimiento).

    - Controlador: endpoints de FastAPI que reciben las peticiones y llaman a la lógica del sistema.

    - Vista: Angular, que muestra la interfaz y consume la API.

## Responsabilidad ética y profesional

- Datos personales: se recopilan únicamente los datos necesarios para gestionar las solicitudes de adopción. El DNI se solicitará solo si el albergue justifica que es necesario. El acceso a la información estará restringido al personal administrativo autorizado mediante cuentas protegidas. Antes de recopilar los datos, se informará a cada persona sobre su uso y se solicitará su consentimiento (Ley N.° 29733, 2011; Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, 2024).

- Adopciones justas: la web apoya la revisión del personal, no acepta ni rechaza solicitudes sola, y los criterios serán claros y sin discriminación.

- Transparencia: se publicarán las necesidades del albergue y, con su autorización, gastos resumidos, sin datos personales.

- Accesibilidad: interfaz sencilla y responsive para cualquier usuario.

- Honestidad profesional: recursos citados y aportes individuales registrados en Git.

## Tecnologías y herramientas

    - Tecnologías de la aplicación: Angular (interfaz web), FastAPI (servidor y API) y PostgreSQL (base de datos relacional).

    - Herramientas de diseño y colaboración: Figma (mockups), draw.io (diagrama de arquitectura), Git y GitHub.

# Referencias

Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (2011, 3 de julio). https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/es/common-agenda/sustainable-development-goals

Rojas, G. (2024, 6 de diciembre). Médico veterinario Paula Pautrat: “El 30% de canes en El Tambo son abandonados en la calle”. Diario Correo. https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/medico-veterinario-paula-pautrat-el-30-de-canes-en-el-tambo-son-abandonados-en-la-calle-noticia/

# Anexos

https://github.com/404Hands/Desarrollo-de-Aplicaci-n-Web-con-Impacto-Social

https://drive.google.com/drive/folders/1i-o8alECtFXNBWU0hknWozflWBEDgoNj

https://www.figma.com/design/UjNgn9iY9zbpSbq1chJBWK/EMILIA-RESCATA?node-id=0-1&p=f&t=sPenqTRTqu9Vksjr-0

https://drive.google.com/drive/folders/0AOPh-jz3T_RBUk9PVA